ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по капитальному ремонту (замене) тротуарной плитки (брусчатки) вокруг здания Центрального офиса АО «Узнацбанк»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | АО «Национальный банк ВЭД РУ» (АО «Узнацбанк») |
| 2 | Основание для разработки | Рапорт о необходимости замены тротуарной плитки (брусчатки), утвержденный Заместителем Председателя Правления. |
| 3 | Вид строительства | Капитальный ремонт (замена) тротуарной плитки (брусчатки) вокруг здания Центрального офиса АО «Узнацбанк», расположенного по адресу г.Ташкент, пр-т А.Темура, 101. |
| 4 | Источник финансирования | Собственные средства АО «Узнацбанк» |
| 5 | Ориентировочная стоимость строительства | 744 278 923 сум с учетом НДС |
| 6 | Наименование проектной организации | ООО «Niiat» |
| 7 | Требования к участнику | Для участия в конкурсе по данному проекту необходимо: Наличие машин и механизмов (т.е. перфораторы, дрели, агрегаты для приготовления растворов и т.д.). Грузовой автомобиль (или договор аренды); Наличие инженерно-технических работников более 1-го человека (инженер, дипломированный специалист ПТО) и необходимых квалифицированных рабочих (каменщик, штукатурщик, маляр и т.п.) на постоянной основе не менее 4 человек; Наличие оборотных средств на начало капитального ремонта не менее 20 % от сметной стоимости. Минимальный среднегодовой оборот не менее 500,0 млн. сумм. Опыт работы на аналогичном строительстве в роли генподрядчика или субподрядчика за последнией 2 года (приложить подтверждающие документы). |
| 8 | Не допускаются к участию в конкурсе | - находящиеся в состоянии судебного разбирательства с заказчиком; - находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей; - имеющие просроченную дебиторскую задолженность перед бюджетом и поставщиками |
| 9 | Срок начала и окончания работ | Начало с момента поступления аванса на счет подрядчика, окончание - не более 90 дней с начала работ. |
| 10 | Основные объёмы работ | Демонтаж – монтаж тротуарной плитки (брусчатки) и бордюрного камня, благоустройство (см. локальную ресурсную ведомость). |
| 11 | Требования к безопасности выполнения работ | Руководствоваться требованиями нормативных документов. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда м санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. |
| 12 | Правила контроля и порядок сдачи результатов работ | Руководитель работ, участвующий в ремонте: - осуществляет контроль качества применяемых строительных материалов; - обеспечивает оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ; - своевременно оформляет акты скрытых работ; - обеспечивает контроль исполнительной документации на все виды ремонтных работ; - обеспечивает выполнение ремонтных работ в сроки, предусмотренные согласованными графиками; - определяет объёмы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей; - обеспечивает сдачу Заказчику законченных ремонтных работ согласно строительных норм и правил с оформлением акта приёмки установленной формы. |
| 13 | Требования по обеспечению финансирования | 30% - авансовый платеж, 70% - текущее финансирование за выполненные работы (или 100 % оплата после окончания работ) |
| 14 | Требования по передаче подрядчику технических и иных документов | Подрядчику передаётся согласованная в установленном порядке локальная ресурсная ведомость в 1-м экземпляре на бумажном носителе. |
| 15 | Требования по объёму и срокам гарантий качества работ | Все работы выполнять в соответствии с данными ПСД с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации производства и приемки работ. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба. Срок предоставления гарантийных обязательств на выполненные работы не менее 1 (один) года после утверждения акта приёмки работ. |