ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание консультационных услуг по аудиту информационных технологий

для АО «НБ ВЭД РУз»

г. Ташкент - 2021 год

Техническое задание

- Предмет услуг

Настоящее Техническое задание разработано в целях оказания консультационных услуг по аудиту информационных технологий (далее – Услуги) АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» (далее – Банк).

Место оказания услуг: 100084, Республика Узбекистан, Ташкент, проспект Амира Тимура, 101.

- Термины и сокращения

| АБС | Автоматизированная банковская система |
| --- | --- |
| Банк | АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» |
| ИБ | Информационная безопасность |
| ИС | Информационная система |
| ИТ | Информационные технологии |
| Исполнитель | Юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Узбекистан), или временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующее на заключение Договора |
| Услуги | Консультационные услуги по аудиту информационных технологий Банка |
| CISM | Сертификация в области управления информационной безопасностью (Certified Information Security Manager) |
| COBIT | Методология оценки зрелости ИТ-процессов на основе ключевых стандартов в области организации, внедрения, управления и мониторинга ИТ (Control Objectives for Information and related Technologies) |
| ISO | Международная организация по стандартам (International Standards Organization) |
| TOGAF | Методология и набор поддерживающих средств для описания и развития архитектуры организации (The Open Group Architecture Framework) |
| ITIL | Библиотека инфраструктуры информационных технологий (IT Infrastructure Library) |

- Цель

Проведение ИТ-аудита банка в соответствии с требованиями национально регулятора банковской деятельности Республики Узбекистан, предоставление объективной и достоверной информации о текущем состоянии ИТ Банка.

- Требования к методикам и стандартам

Предоставляемые услуги должны учитывать, как минимум, требования и рекомендации следующих методологий, стандартов и лучших практик:

- Требования законодательства и национального регулятора банковской деятельности в Республике Узбекистан в части информационных технологий;

- TOGAF;

- COBIT2019;

- ITIL v4;

- Серия ISO 27000;

- Международные стандарты аудита в области ИТ.

- Рамки оказываемых Услуг

Перечень задач по организации ИТ-аудита:

  - Оценка текущего функционала АБС:

- Получение полного понимания функционала АБС Банка;

- Сбор информации о требованиях к АБС от ключевых бизнес-пользователей и заинтересованных сторон;

- Идентификация областей, где функционал системы не покрывает нужны бизнеса.

  - Оценка использования доступного функционала АБС:

  - Получение списка функционала системы;

  - Сбор информации о частоте использования функций АБС работниками Банка и затрачиваемых ресурсов (человеческие и системные);

  - Определение функционала, нуждающегося в дальнейшем совершенствовании и оптимизации.

  - Оценка архитектуры АБС:

    - Обзор архитектуры и инфраструктуры АБС;

    - Оценка рисков ИБ, заложенных в функционал системы и системных контролях, покрывающих их;

    - Оценка процесса разработки ИС на соответствие лучшим практикам в области цикла жизни ИС;

    - Формирование рекомендаций по дальнейшему совершенствованию процесса взаимоотношения с разработчиками.

  - Оценка ИТ проектов на адекватность:

    - Построение понимания стратегии компании, портфеля планируемых проектов ИТ и их реализаций;

    - Обзор текущего состояния ИТ и как оно удовлетворяет требованиям бизнеса и современным трендам в области ИБ/ИТ;

    - Анализ полученных результатов для определения необходимости и приоритетов в их ведении;

    - Формирование рекомендаций по приоритезации ИТ-проектов и степени их соответствия стратегии Банка.

- Сроки оказания Услуг

  - Исполнитель начнёт оказание Услуг в течение 5 (пяти) банковских дней после вступления в силу Договора и получения авансового платежа в размере 50%,

  - Оплата оставшиеся 50% суммы производится в течении 5 банковских дней после положительной отчёта по итогам аудита (пункт 7.1).

  - Планируемые сроки оказания Услуг составляют 3 (три) календарных месяца.

- Результаты Услуг.

  - Результатом оказания Услуг является отчёт по итогам аудита информационных технологий Банка на русском языке в электронном виде в формате MS PowerPoint и в двух экземплярах на бумажном носителе.

  - Данные Услуги не являются аудитом финансовой отчётности или обзорной проверкой, осуществлённой в соответствии с какими-либо общепринятыми аудиторскими стандартами, и отличаются от аудита или аналогичных проверок, как по объёму, так и по задачам. Соответственно, в результате оказания Услуг Исполнитель не предоставляет какого-либо аудиторского заключения или иного свидетельства, или подтверждения относительно финансовой отчётности или состояния систем внутреннего контроля Банка, равно как и не проверяет достоверность источников полученной информации путем сравнения с их независимыми источниками, за исключением случаев, отдельно согласованных между Исполнителем и Банком и оформленных в письменном виде.

- Порядок согласования результатов.

  - Исполнитель будет предоставлять Банку проекты отчётных документов для анализа и предоставления комментариев в согласованные сроки. Указанные проекты отчётных документов должны быть рассмотрены и обсуждены Исполнителем и Банком в течение 10 рабочих дней с момента предоставления документов.

  - По итогам обсуждения необходимых изменений Стороны согласовывают перечень изменений и дополнений, который Исполнитель должен внести в документ не более двух итераций.

  - Если со стороны Банка в согласованный в настоящем пункте срок не поступили письменные возражения или замечания к проектам отчётных документов, представленные проекты отчётных документов считаются окончательными и являются основанием для оформления Акта об оказании Услуг.

- Организация проекта.

  - Банк назначает Руководителя Проекта, который будет представлять Банк в Проекте, включая вопросы обеспечения доступа к персоналу, информации и документации, организацию совещаний и рабочих встреч по проекту, а также осуществлять контроль сроков проекта, координацию документооборота, приём результатов Услуг, и расчётов по Проекту.

  - Банк обязуется обеспечить проектной команде Исполнителя адекватное рабочее место для выполнения Услуг по Договору, включая принтеры, копировальные машины, факс, телефонные линии и доступ в Интернет.

  - Оказание услуг может происходить как на территории Банка, так и в удалённом формате по согласованию Сторон.

- Требования к Участнику и к его команде

  - Участник должен иметь подтверждённый практический опыт проведения аудита ИТ в государственных и частных банках Республики Узбекистан и стран Центральной Азии – не менее 5 проектов за последние 5 лет. Необходимо предоставить документы, подтверждающие требуемый опыт.

  - У Участника должен быть постоянный офис на территории Республики Узбекистан.

  - Для выполнения услуг Участник должна быть создана проектная команда, которая должна состоять из специалистов, обладающих следующими квалификациями:

- все специалисты проектной команды Участника должны обладать высшим образованием и свободно владеть русским и английским языками, знание узбекского языка является преимуществом;

- не менее одного специалиста, являющегося сертифицированным аудитором информационных систем (CISA);

- не менее одного специалиста, сертифицированного в области корпоративной архитектуры (TOGAF9 Certified);

- не менее одного специалиста, сертифицированного в области информационной безопасности (ISO 27001 или CISM);

- не менее одного специалиста, имеющий квалификаций ITIL или COBIT.

Участник должен предоставить копии указанных сертификатов и резюме членов проектной команды.