ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» |
| 2 | Основание для разработки | Адресный список капитальному строительству на 2020 год по АО «Национальный банк ВЭД РУ» и рапорт. |
| 3 | Вид услуги или работы | оказание услуг по контрольному обмеру по объекту: «Строительство нового здания для Ташкентского областного отделение НБ ВЭД РУ» |
| 4 | Источник финансирования | Собственные средства Банка |
| 5 | Предельная стоимость услуги или работы | 143 124 385 сум с учетом НДС |
| 6 | Стоимость фактически выполненных объемов работ Подрядчика | 17 890 548 070 сум с учетом НДС |
| 7 | Участники должны соответствовать следующим критериям: | - наличие необходимых технических, финансовых, материальных, кадровых и других ресурсов для оказания услуги; - правомочность на заключение договора; - отсутствие задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей; - отсутствие введенных в отношении них процедур банкротства; - имеет опыт выполнения аналогичных работ за последний два года; - имеет соответствующие лицензии и сертификаты; |
| 8 | Не допускаются к участию конкурса | -находящиеся в состоянии судебного разбирательства с заказчиком; -находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей; -должна отсутствовать просроченная дебиторская задолженность перед бюджетом и поставщиками |
| 9 | Срок начало и окончания работ | Начало с момента поступления аванса на счет исполнителя, окончание через 60 дней. |
| 10 | Задачами контрольного обмера являются: | - Анализ финансово-экономических рисков реконструкции и реставрации Объекта; - Обзор проектной, рабочей, исполнительной, сметной и первичной бухгалтерской документации (состояние, полнота, качество, достоверность); - Визуальное обследование фактически выполненных строительных и монтажных работ; - Выборочные контрольные обмеры результатов отдельных строительных и монтажных работ (выявляется факт выполнения работ на строительной площадке); - Определение фактически выполненных объемов работ, сравнение с данными первичной бухгалтерской документации; - Сверка результатов с требованиями проектной и рабочей документации, со сведениями первичной бухгалтерской и исполнительной документации (устанавливаются факты несоответствия состава и качества работ и применяемых материалов требованиям проекта, несоответствия между фактом на строительной площадке и исполнительной технической документацией); - Калькуляции выполненных работ и затрат по сведениям первичной бухгалтерской документации и сверка с данными проектной, рабочей и исполнительной документации, с результатами контрольных обмеров и контрольных вскрытий; - Составление локальных сметных расчетов, объектного сметного расчета с учетом всей выявленной информации в процессе выполнения контрольного обмера. |
| 11 | Общие требования к выполнению работ, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты размещения заказа | - Посещение Объекта Исполнителем осуществляется в рабочее время по предварительному согласованию с Заказчиком. - График работы Учреждения: с понедельника по пятницу, с 9.00 час. до 18.00 час. - До начала работ Исполнителю необходимо выполнить следующие мероприятия: - Не позднее 3 (трех) дней с даты заключения Договора для возможности прохода на территорию Заказчика и проведения необходимых инструктажей Заказчика оформить список работников и перечень автотранспорта для въезда на территорию Объекта (со ссылкой на номер и дату Договора) с указанием марки, модели и государственного регистрационного знака каждой автомашины. - Не позднее 5 (пяти) дней с даты заключения Договора представить Заказчику на согласование утвержденный Исполнителем График выполнения работ |
| 12 | Заключение по итогам проведения контрольного обмера должно включать в себя в том числе: | - Отчет о выполненных строительно-монтажных работах; - Сведения по результатам выборочного контрольного инструментального обмера выполненных строительно-монтажных работ; - Подсчет объемов фактически выполненных строительно-монтажных работ; - Оценку соответствия фактически выполненных работ проектно-сметной документации; - Оценку качества представленной строительно-монтажной подрядной организацией исполнительной документации с указанием замечаний к ней; - Оценку стоимости фактически выполненных работ по Объекту (по видам работ) в соответствии с контрактной, проектной и исполнительной документацией, на основании сметных нормативов; - Оценку стоимости работ по Объекту (по видам работ) в соответствии с контрактной и проектной документацией, на основании сметных нормативов; |
| 13 | Требования по обеспечению финансирования | 50% аванс, 50 % текущее финансирование за выполненные работы (или 100 % оплата после окончания работ) |